

СОВЕТ депутатов тракторозаводского района

города челябинска
 второго созыва

|  |
| --- |
|  |

 **РЕШЕНИЕ**

 от 17.12.2020 г. № 9/6

О проведенных работах

по благоустройству территорий

в Тракторозаводском районе

города Челябинска в 2020 г.

(в т.ч. работы, выполненные

 на территориях общественных пространств)

Заслушав информацию начальника отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Тракторозаводского района Макосейчук С.В., рассмотрев информацию директора ООО УК Жилкомсервис Ветхова К.В., директора УК Альтернатива Пальцера В.А., в соответствии с Уставом Тракторозаводского района,

**Совет депутатов Тракторозаводского района**

**Р Е Ш А Е Т:**

1. Принять информацию о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2020 г., (в т.ч. работы, выполненные на территориях общественных пространств), к сведению (прилагается).
2. Выразить неудовлетворение поздними сроками выполнения работ по установке малых архитектурных форм в 2020 году на дворовых территориях в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и «Сводного реестра наказов избирателей депутатам».
3. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Тракторозаводского района, с целью недопущения срывов сроков выполнения работ по программам, указанным в п. 2 настоящего решения:

- своевременно осуществлять подготовку и согласование необходимой документации (в сроки, устанавливаемые УЖКХ Администрации города Челябинска);

- данные работы производить в срок, не позднее 31 октября года, в котором производятся работы по благоустройству;

- не допускать подобных нарушений по несоблюдению сроков выполнения работ.

1. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Тракторозаводского района Ю.В. Кузнецова.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю Совета депутатов и председателю постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета депутатов Тракторозаводского.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов

Тракторозаводского района В.А.Горбунов

Приложение

к решению Совета депутатов

Тракторозаводского района

от 17.12.2020 № 9/6

Информация о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе в 2020 г. администрацией Тракторозаводского района

(в т.ч. работы, выполненные на территориях общественных пространств)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Программа | Адрес, вид работ | сумма |
| 1 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда от ул. Танкистов до пр. Ленина (вдоль СКБ "Турбина") | 3488360,8 |
| 2 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия тротуара между домами № 33 и 35 по улице Горького до ул. Грибоедова | 418430,03 |
| 3 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия тротуара от дома № 56 по ул. Салютная до ул. Грибоедова и строительство тротуара к ООТ "Киргородок" | 213871,63 |
| 4 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда вдоль жилых домов № 49, 51, 53 по ул. Первой Пятилетки и ремонт тротуара вдоль дома № 120 по ул. Артиллерийская | 502071,75 |
| 5 | «Реальные дела» | устройство пешеходного тротуара вдоль Мамина 15/1 (дошкольное отделение МБОУ СОШ № 84) | 306897,59 |
| 6 | «Реальные дела» | ремонту проезда от дома № 36 до дома № 46 по улице Зальцмана с выездом на ул. 1-ая Эльтонская, ремонт тротуара | 912379,33 |
| 7 | «Реальные дела» | ремонт проезда к дому № 24 по улице Трашутина | 102208,21 |
| 8 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда между жилыми домами № 36 и 34 по ул. Горького | 1131359,66 |
| 9 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда между домами № 23 и 29А по ул. Мамина | 493326,55 |
| 10 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда между домами № 21 и 23 по ул. Мамина | 203726,09 |
| 11 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда между домами № 19 и 21 по ул. Мамина | 170964,4 |
| 12 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда от ул. Мамина к дому № 19 | 483258,68 |
| 10 | «Реальные дела» | устройство парковки у МБОУ "Гимназия № 48" со стороны ул. Савина | 194939,83 |
| 11 | «Реальные дела» | устройство тротуара по проспекту Победы от ул. Валдайская и ремонт проезда | 221360,53 |
| 12 | «Реальные дела» | ремонт проезда между домами № 35 и 37 по улице Котина с устройством парковки | 580062,15 |
| 13 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда от ул. Танкистов к жилому дому № 181с двух сторон | 765508,74 |
| 14 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда между жилыми домами № 189 и 191 по ул. Танкистов | 392647,72 |
| 15 | «Реальные дела» | ремонт проезда между домами № 191 и 191А по ул. Танкистов | 154337,77 |
| 16 | «Реальные дела» | ремонт проезда и устройству тротуара вдоль жилого дома № 41 по ул. Трашутина | 698550,59 |
| 17 | «Реальные дела» | ремонт проезда к дому № 59 по ул. Героев Танкограда | 179362,34 |
| 18 | «Реальные дела» | ремонт тротуара от дома № 65 по ул. Героев Танкограда | 238661,43 |
| 19 | «Реальные дела» | ремонт проезда вдоль жилого дома № 129 по ул. Комарова | 560075,92 |
| 20 | «Реальные дела» | ремонт проезда от ул. Комарова к дому № 6 по ул. Шуменская с выходом на ул. Южноуральская | 695995,08 |
| 21 | «Реальные дела» | ремонт тротуара между домом №10 по ул. Шуменская и детским садом №428 (ул. Шуменская,12) | 254521,66 |
| 22 | «Реальные дела» | ремонт проезда от дома № 125 по ул. Комарова до дома № 16 по ул. Южноуральская | 391617,45 |
| 23 | «Реальные дела» | ремонт проезда ул. Октябрьская до дома №5 (ямочный) | 128166,73 |
| 24 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия тротуара по ул. Бажова у дома № 32 по ул. Кудрявцева 32 | 83775,7 |
| 25 | «Реальные дела» | устройство тротуара между домами № 25 и 27А по ул. Первой Пятилетки | 279104.5 |
| 26 | «Реальные дела» | ремонт проезда между домами № 59 и 61 по улице Горького | 152713,19 |
| 27 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда от улицы Горького до улицы Потемкина по кругу вдоль МБОУ "Лицей № 102" | 3799081,53 |
| 28 | «Реальные дела» | устройство тротуара от ул. Культуры до дома № 91 по ул. Абразивная | 192192,13 |
| 29 | «Реальные дела» | устройство парковок ул. Культуры 85А (детский сад) | 256498,94 |
| 30 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия тротуара по ул. Бажова у домов № 34-38 | 138884,18 |
| 31 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда от ул. Марченко до ул. Кулибина (включая проезд между домами по ул. Детская) | 2046897,57 |
| 32 | «Реальные дела» | ремонт проезда от дома № 7Б по улице Рождественского до ул. 40 лет Октября | 1734520,77 |
| 33 | «Реальные дела» | ремонт проезда между домами № 21 и 25 по ул. Трашутина | 266725,4 |
| 34 | «Реальные дела» | ремонт проезда от ул. Правдухина к дому № 81А по ул. Кудрявцева | 1906963,56 |
| 35 | «Реальные дела» | ремонт асфальтового покрытия проезда между домами № 21 и 23 по ул. Салютная | 99639,77 |
| 36 | «Реальные дела» | ремонт проезда вдоль дома № 38 по ул. Подольская | 400248,15 |
| 37 | «Реальные дела» | ремонт проезда между домами № 65А и 65Б по ул. Горького | 475264,26 |
| 38 | «Реальные дела» | ремонт въезда к детскому саду № 85 (пер. Лермонтова 1-ый) и устройство тротуара | 66286,9 |
| 39 | «Реальные дела» | ремонт тротуара к детскому саду № 44 (ОПМС-42) | 615844,42 |
| 40 | «Реальные дела» | ремонт тротуаров вблизи жилых домов № 10 по ул. Первой Пятилетки, № 118-120 по ул. Героев Танкограда | 751562,62 |
| 41 | «Реальные дела» | устройство парковки у жилого дома № 31 по ул. Шуменская | 309188,39 |
| 42 | «Реальные дела» | ремонт проезда от дома № 136, 138 к дому № 138Б по ул. Танкистов | 575468,76 |
| 43 | «Реальные дела» | ремонт проезда к дому № 3 по улице Потемкина | 2730307,52 |
| 44 | «Реальные дела» | ремонт подходов и строительство пешеходных тротуаров от железной дороги в сторону школы №116 в п. Чурилово | 2356536,5 |
| 45 | «Реальные дела» | ремонт проезда от дома № 11 к дому № 11Б по улице Марченко | 237521,74 |
| 46 | «Реальные дела» | ремонт проезда от дома № 1 до дома № 21 по ул. Бажова | 2623476,66 |
|   |  |  итого | **35702261,32** |

Общественные пространства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | программа | адрес | Виды работ, сумма  | Результат выполненного благоустройства |
| 1 | «Формирование современной городской среды» в 2020 г. | Парк «Дружбы» | обустройство парковки, поставку и установку скамеек в количестве 110 штук на центральной аллее парка «Дружбы», сумма 4 921 589,44 руб. | Выполнен частично |
|  |  | Парк «Дружбы»   | Подготовительные работы:Демонтаж существующего металлического детского городка с отвозкой до 30км. | Выполненчастично (1 этап)  |
| Демонтаж существующих скамеек с отвозкой до 30км. |  |
| Демонтаж существующих опор освещения с отвозкой до 30км. |  |
| Разборка существ. асфальтобетонного покрытия h=0.05м с отвозкой до 50км |  |
| Разборка существ. бортового камня с отвозкой до 50км  |  |
| Земляные работы под устройство парковки, велодорожки, спортивной площадки, детских площадок, баскетбольной и волейбольной площадок, газонов, цветников, откоса, газона при устройстве холм.Сумма: 370 000 руб. |  |

|  |
| --- |
| Информация о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе в 2020 году ООО УК Альтернатива |
| **№ п/п** | **программа** | **Адрес** | **вид работ** | **Стоимость работ, руб.** | **результат выполненного благоуст****ройства** | **примечание** |
| 1. | "Формирование современной городской среды" | ул. Хохрякова 2 | ремонт дворового проезда | 4 698 114.00  | работы выполнены в полном объеме в ноябре 2020 г. |   |
| оборудование парковки для автотранспортных средств  |
| ремонт тротуаров |
| установка скамеек |
| установка урн |
| оборудование детской площадки |
| озеленение территории |
| ул. Чоппа, 2, ул. Чоппа, 4 | ремонт дворового проезда | 5 454 212.00  | работы выполнены в полном объеме в ноябре 2020 г. |   |
| оборудование парковки для автотранспортных средств  |
| ремонт тротуаров |
| установка скамеек |
| установка урн |
| оборудование детской площадки |
| озеленение территории |
| ***ИТОГО:*** | ***10 152 326.00***  |   |   |
| 2 | "Сводный реестр наказов избирателей депутатам" | ул. Хохрякова 12А | устройство пешеходной дорожки (с лестничным маршем на перепаде профиля)  | 186 407.00 | работы выполнены в полном объеме в августе 2020 г. |   |
|  озеленение территории  | 23 593.00  | работы выполнены в полном объеме в ноябре 2020 г. |
| ул. Хохрякова 4А | оборудование парковки для автотранспортных средств  | 130 000.00  | работы выполнены в полном объеме в августе 2020 г |   |
| ул. Комарова, 39 | установка МАФ  | 280 000.00  | работы выполнены в полном объеме в декабре 2020 г. | документы сданы на проверку в УЖКХ |
| ул. Комарова, 133А | устройство ограждения придомовых газонов | 150 000.00  | работы выполнены в августе 2020 г |   |
| ул. Танкистов, 40А | установка МАФ  | 340 000.00  | работы выполнены в полном объеме в декабре 2020 г. | документы сданы на проверку в УЖКХ |
| озеленение территории | работы выполнены в июле 2020 г |   |
| ул. Чоппа, 6 | установка МАФ  | 340 000.00  | работы выполнены в полном объеме в декабре 2020 г. | документы сданы на проверку в УЖКХ |
| асфальтирование проезда  | работы выполнены в августе 2020 г |
| ремонт тротуара | работы выполнены в августе 2020 г |
| ограждение детской площадки столбиками  | работы выполнены в августе 2020 г |
| ***ИТОГО:*** | ***1450000.00***  |   |   |
| ***ВСЕГО:*** | ***11602326.00*** |  |  |

|  |
| --- |
| Информация о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе в 2020 году ООО Компания Жилкомсервис (программа «Формирование современной городской среды») |
|  | Управляющая организация | Адрес | Вид работ минимальный перечень | Вид работ дополнительный перечень | Дата установки МАФ | Примечание  |
| 1 | ООО "ЖЭУ-8" | ул. 3-я Арзамасская, 5 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров | Оборудование детской площадки (ремонт тротуара) | **14.11.2020**  | Асфальтирование 100% Освещение 100% Ограждение и МАФ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
| Установка скамеек и урн для мусора | Оборудование детской площадки (установка МАФ), установка ограждения |
| Обеспечение освещения дворовой территории |   |
| 2 | ООО "ЖЭУ-10" | ул. Горького, 67А | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств | Оборудование детской площадки (отсыпка территории дресвой, ремонт тротуара) | **14.11.2020**  | Асфальтирование 100% Освещение 100% ОграждениеМАФ, урны и скамейки НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
| Установка скамеек и урн для мусора | Оборудование детской площадки (установка МАФ) |
| Обеспечение освещения дворовой территории |   |
| 3 | ООО "ЖЭУ-27" | ул. Мамина, 23 | Оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров | установка ограждения | **14.11.2020**  | Асфальтирование 100% Ограждение 100% Урны и скамейки 100%  |
| Установка скамеек и урн для мусора |   |
| 4 | ООО "ЖЭУ-10" | ул. Карпенко, 36, ул. Артиллерийская, 67 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров | озеленение | **14.11.2020**  | Асфальтирование 100% МАФ 100% Озеленение 100% Урны и скамейки НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
| Установка скамеек и урн для мусора | Оборудование детской площадки, установка ограждения |
| 5 | ООО "ЖЭУ-6" | ул. Марченко, 19В | Ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров | установка ограждения | **17.11.2020**  | Асфальтирование 100% МАФ 100% Ограждение100% Урны и скамейки 100%  |
| Установка скамеек и урн для мусора | Оборудование детской площадки |
| 6 | ООО "ЖЭУ-6" | ул. Марченко, 23Б, 23В | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров |   | **16.11.2020**  | Асфальтирование 100% МАФ 80% Ограждение НЕ УСТАНОВЛЕНО Урны и скамейки НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
| Установка скамеек и урн для мусора | Оборудование детской площадки, установка ограждения |
| 7 | ООО "ЖЭУ-7" | ул. Детская, 5, ул. Марченко, 7А | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров |   | **16.11.2020**  | Асфальтирование 100% ОграждениеМАФ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
|   | Оборудование детской площадки, установка ограждения |
| 8 | ООО "ЖЭУ-10" | ул. Либединского, 47А | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров | Озеленение | **15.11.2020**  | Асфальтирование 100% Озеленение 100% МАФ, урны и скамейки, ограждение НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
| Установка скамеек и урн для мусора | Оборудование детской площадки (установка МАФ), установка ограждения |
| 9 | ООО "ЖЭУ-6" | ул. Танкистов, 189, 189А | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров |   | **17.11.2020**  | Асфальтирование 100% Скамейки 100% |
| Установка скамеек |   |
| 10 | ООО "ЖЭУ-4" | ул. Горького, 31А, ул. Правдухина, 20, ул. Крылова, 19 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров |   | **15.11.2020**  | Асфальтирование 100% МАФ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
|   | Оборудование детской площадки (установка МАФ) |
| 12 | ООО "ЖЭУ-11" | ул. Салютная, 13,15,17 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров | Озеленение | **20.11.2020**  | Асфальтирование 100% МАФ 100% Ограждение100% Озеленение 100%  |
|   | Оборудование детской площадки (установка МАФ), установка ограждения |
| 13 | ООО "ЖЭУ-27" | пер. Мамина, 11А | Ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров |   | **12.11.2020**  | 100% выполнено |
|   | Оборудование детской площадки (установка МАФ), установка ограждения |
| 14 | ООО "ЖЭУ-27" | ул. Мамина, 6А | Ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров |   | **12.11.2020**  | 100% выполнено |
| Установка скамеек и урн для мусора | Оборудование детской площадки (установка МАФ), установка ограждения |
| 15 | ООО "ЖЭУ-7" | ул. Шуменская, 18 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров | Оборудование детской площадки, озеленение | **18.11.2020**  | Асфальтирование 100% Озеленение 100% МАФ 80% Урны и скамейки 80% Ограждение НЕ УСТАНОВЛЕНО |
| Установка скамеек и урн для мусора | Оборудование детской площадки (установка МАФ), установка ограждения |
| 16 | ООО "ЖЭУ-2" | ул. Героев Танкограда, 106,108, пер. Передовой, 5,7 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров | Оборудование детской площадки | **19.11.2020**  | Асфальтирование 100% МАФ 80% Урны и скамейки, ограждение НЕ УСТАНОВЛЕНО |
| Установка скамеек и урн для мусора | Оборудование детской площадки (установка МАФ), установка ограждения |

* Информация предоставлена по состоянию на 09.12.2020 г.

Информация о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе в 2020 году ООО Компания Жилкомсервис

(программа «Сводный реестр наказов избирателей депутатам»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Управляющая организация | Адрес | Вид работ | График производства работ | Подрядчик |
| **1** | ООО "ЖЭУ-1" | ул. Горького, 7,7А,9 | Установка малых архитектурных форм | 16.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **2** | ООО "ЖЭУ-2" | ул. Котина, 19 | Оборудование парковки для автотранспортных средств, озеленение |   |   |
| **3** | ООО "ЖЭУ-4" | ул. Горького, 27 | Установка малых архитектурных форм | 16.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **4** | ООО "ЖЭУ-4" | ул. Правдухина, 22 | Установка малых архитектурных форм | 16.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **5** | ООО "ЖЭУ-6" | пр. Ленина, 4 | Установка малых архитектурных форм | 17.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **6** | ООО "ЖЭУ-6" | ул. Марченко, 19Б | Асфальтирование проезда, устройство парковки для автотранспортных средств, асфальтирование подходов к подъездам  | Выполнено  | ИП Пашоян О.Х. |
| **7** | ООО "ЖЭУ-6" | ул. Марченко, 19В | Обустройства тротуара, планировка территории под автомойку | Выполнено  | ИП Пашоян О.Х. |
| **8** | ООО "ЖЭУ-7" | ул. Марченко, 7Б | Асфальтирование подходов к подъездам, устройство  | Выполнено  | ООО "Строймиг" |
| **9** | ООО "ЖЭУ-7" | ул. Салютная, 8 | Установка малых архитектурных форм | 17.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **10** | ООО "ЖЭУ-7" | ул. Танкистов, 134 | Установка малых архитектурных форм | 17.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **11** | ООО "ЖЭУ-7" | ул. Марченко, 11,11А | Асфальтирование проездов, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров с подходами к подъездам | Выполнено  | ИП Пашоян О.Х. |
| **12** | ООО "ЖЭУ-8" | ул. 3-я Арзамасская, 9 | Установка малых архитектурных форм | 18.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **13** | ООО "ЖЭУ-8" | ул. 3-я Арзамасская, 21 | установка ограждения | 18.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **14** | ООО "ЖЭУ-8" | ул. 3-я Арзамасская, 5 | Асфальтирование проезда | 18.11.2020 г. | ООО "Строймиг" |
| **15** | ООО "ЖЭУ-8" | ул. Бажова, 50А | Установка ограждения | 18.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **16** | ООО "ЖЭУ-10" | ул. Либединского, 45 | Установка малых архитектурных форм, устройство детской площадки | 18.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **17** | ООО "ЖЭУ-10" | ул. Грибоедова, 3,5 | Установка малых архитектурных форм, устройство детской площадки | 18.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **18** | ООО "ЖЭУ-11" | ул. Первой Пятилетки, 14 | Устройство ограждения спортивной площадки, установка малых архитектурных форм | 19.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **19** | ООО "ЖЭУ-11" | ОПМС 42, 1 | Асфальтирование проезда | Выполнено  | ООО "Строймиг" |
| **19** | Установка МАФ | 19.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **20** | ООО "ЖЭУ-16" | ул. Шуменская, 4 | Установка малых архитектурных форм | 20.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **21** | ООО "ЖЭУ-27" | пер. Мамина, 2 | Установка малых архитектурных форм | 20.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |
| **22** | ООО "ЖЭУ-27" | пер. Мамина, 3 | Установка малых архитектурных форм | 20.11.2020 г. | ООО "Урал-Ресурс" |

* Информация предоставлена по состоянию на 09.12.2020