администрация  города  челябинска

Администрация тракторозаводского района

города Челябинска

ПРИКАЗ

_______________								             №_________

О санитарной очистке 
и благоустройстве территории Тракторозаводского района города Челябинска

О санитарной очистке 
и благоустройстве территории Тракторозаводского района города Челябинска

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска                                    от 12.03.2026 № 3627 «О санитарной очистке и благоустройстве территории 
города Челябинска»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу и установить контроль за выполнением мероприятий 
по санитарной очистке и благоустройству территории Тракторозаводского района города Челябинска силами предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также частными домовладениями в период с 23.03.2026 по 30.04.2026.

2. Создать районный Штаб по проведению санитарной очистки                                          и благоустройству территории Тракторозаводского района города Челябинска                                      (далее – Штаб) и утвердить его состав (приложение 1).

3. Руководителю Штаба (Морозова А. С.) подготовить План мероприятий                      по санитарной очистке и благоустройству территории Тракторозаводского района (далее – План мероприятий) с дальнейшим осуществлением его организации, координации и контролем за исполнением.

4. Раскрепить территорию Тракторозаводского района на микрорайоны                             по принципу границ КТОС и закрепить данные микрорайоны за структурными подразделениями Администрации района (приложение 2).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности и ведомственной принадлежности принять активное участие в мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Тракторозаводского района в границах сформированных мест                                               (приложение 3).

6. Заместителям главы Администрации Тракторозаводского района:

1) принять меры к исполнению Плана мероприятий;

2) организовать работу с руководителями структурных подразделений Администрации Тракторозаводского района и установить контроль за выполнением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Тракторозаводского района силами предприятий, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности и частными домовладениями;

3) провести организационные мероприятия по привлечению жителей Тракторозаводского района к санитарной очистке и благоустройству территории района.

7. Руководителям структурных подразделений Администрации Тракторозаводского района:

1) осуществлять контроль за ходом проведения работ по санитарной очистке 
и благоустройству закрепленных данным приказом территорий;

2) обеспечить предоставление еженедельной информации об итогах проведения санитарной очистки и благоустройству на закрепленных территориях 
в отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности населения Администрации Тракторозаводского района (приложение 4).

8. Отделу благоустройства и обеспечения жизнедеятельности населения Администрации Тракторозаводского района (Морозова А. С.):

1) закрепить ответственных лиц за ходом исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по санитарной очистке территории района                           в период субботников;

2) оказать содействие в обеспечении участников мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории района инвентарем, транспортной                                и погрузочной техникой;

3) обеспечить предоставление еженедельной информации об итогах проведения санитарной очистки и работ по благоустройству территории района в Управление                        по контролю и координации благоустройства на территории города Челябинска согласно установленной форме.

9. Организационному отделу Администрации Тракторозаводского района (Савельева Т. В.):

1) обеспечить информирование населения Тракторозаводского района                           о мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Тракторозаводского района на различных информационных ресурсах;

2) разместить настоящий приказ на сайте Администрации Тракторозаводского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации Тракторозаводского района 
Морозову А. С.

Глава Администрации

Тракторозавосдкого района города Челябинска				 Т. А. Букреева

Ирина Геннадьевна Семенова

775 30 58

Приложение 1

к приказу Администрации района

от ___________2026 № _______

Состав

Штаба по проведению санитарной очистки и благоустройству территории Тракторозаводского района города Челябинска

| Маркова Е. С. Морозова А. С. Чабровская К. Ф. | - заместитель главы Администрации района, руководитель Штаба - исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района, заместитель руководителя Штаба - заместитель начальника отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности населения Администрации района, секретарь Штаба |
| --- | --- |
| Члены Штаба Белослудцев Д. В. Семенова И. Г. Видергольд И. В. Гладких М. С. Митрофанова А. В. Пальцер В. А. Слободчиков А. В. Зорич Д. А. | - начальник 3-го эксплуатационного района АО «УСТЭК» (по согласованию) - ведущий специалист-эксперт отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности населения Администрации района - начальник структурного подразделения МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (по согласованию) - генеральный директор ООО УК «Западный луч-Восток» - директор ООО УК «ДомСтройСервис» - директор ООО УК «Альтернатива» (по согласованию) - директор ООО Компания «Жилкомсервис» (по согласованию) - начальник участка МУП ПОВВ. Водоотведение (по согласованию) |
| Талайкова Е. Н. | - директор ООО УК ЖЭУ «Терра-2» (по согласованию) |

Исполняющий обязанности заместителя

главы Администрации района                                                                      А. С. Морозова

Приложение 2

к приказу Администрации

Тракторозаводского района

от _____________ 2026 №_____

Закрепление микрорайонов территории Тракторозаводского за структурными подразделениями Администрации Тракторозаводского района города Челябинска                        (по принципу установления границ КТОС)

| № п/п | Границы КТОС (№) | Структурное подразделение Администрации района | Председатель (Заместитель) КТОС (для взаимодействия) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Правовой отдел (Кузнецова Т. Е.) | Терентьев Сергей Николаевич 8 908 092 96 94 |
| 2 | 2 | Отдел торговли и экономики (Хлыстова А. П.) |  |
| 3 | 4 | Отдел обеспечения деятельности Администрации (Сандаков А. С-Х.) | Смольянинова Ольга Александровна 8 908 581 58 15 8 908 571 21 27 |
| 4 | 7 |  | Аксёнова Надежда Михайловна 8 951 798 37 36 |
| 5 | 17 |  |  |
| 6 | 8 | Отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности (Блащинская О. Г.) | Дьякова Залия Мусалимовна 8 951 794 10 29 |
| 7 | 9 |  | Санникова Алёна Анатольевна 8 950 743 44 00 |
| 8 | 12 | Общий отдел (Берсенева И. Н.) | Малова Ирина Николаевна 8 952 514 97 27 |
| 9 | 13 |  | Брусянина Екатерина Ивановна 8 952 515 57 31 |
| 10 | 14 | Отдел культуры, физической культуры работы с молодежью (Половникова Е. С.) |  |
| 11 | 3 |  | Жарикова Светлана Валерьевна 8 919 111 62 72 |
| 12 | 11 | Организационный отдел (Савельева Т. В.) | Котик Мария Владимировна 8 919 302 33 53 |
| 13 | 15 |  | Деникеева Флюра Анатольевна 8 951 784 06 49 |
| 14 | 5 | Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности населения (Морозова А. С.) |  |
| 15 | 6 |  | Студеникина Мария Владимировна 8 912 308 96 54 |
| 16 | 10 |  |  |
| 17 | 16 |  |  |

Исполняющий обязанности заместителя

главы Администрации района                                                                   А. С. Морозова

Приложение 3

к приказу Администрации Тракторозаводского района

от ___________ 2026 № ____

Перечень мест проведения субботников

для организаций и предприятий, расположенных в границах Тракторозаводского района, сотрудников структурных подразделений Администрации района, 
а также иных муниципальных и государственных органов

| №№ п/п | Дислокация | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр. Ленина газоны от ДК ООО «ЧТЗ-Уралтрак» до ул. Молодежной (со стороны церкви и стройплощадки) | до 30.04.2026 | Челябинский колледж «Комитент» |
| 2 | Комсомольская площадь | до 30.04.2026 | МБОУ Гимназия № 48 |
| 3 | пр. Ленина Предзаводская площадь | до 30.04.2026 | ООО «ЧелябГЭТ» (территория разворотного кольца трамваев) Автостоянки: Пилат С.Б., Зверев А.Л., ООО «Промарсенал», АО СКБ «Турбина» |
| 4 | Проспект Ленина (от объездной дороги Предзаводской площади до ул. Лётная) – придорожные газоны | до 30.04.2026 | ООО «Факториал-Урал» |
| 5 | Территория, расположенная между пр. Ленина, 4, 4а и | до 30.04.2026 | ООО «ЖЭУ-6» |
| 6 | Территория, расположенная по ул. Марченко, 35а, 35-б, 39, 37, 35 | до 30.04.2026 | ООО УК «Южноуральский Тракторостроитель» |
| 7 | Территория от ЧАМЗ до ж/д мостов | до 30.04.2026 | АО «Челябинский автомеханический завод» |
| 8 | Территория благоустроенной Эко-тропы (до линии электропередач) | до 30.04.2026 | MБУ ДО «Спортивная Школа Олимпийского резерва по боксу Алмаз города Челябинска» |
| 9 | ул. Кулибина (от ул. Танкистов до ул. Детской) – с двух сторон | до 30.04.2026 | МБОУ «СОШ № 81» |
| 10 | ул. Кулибина (от ул. Хохрякова до ул. Танкистов) – с двух сторон | до 30.04.2026 | ООО Агентство «Вертикаль», Технический центр «Альпина», ООО Компания «Прайс», Сакура-ЛЮКС (нечетная сторона ул. Кулибина), ООО «Челябинский рыбоперерабатывающий завод», ООО ТД «Уралремдеталь», ТК «Кулибин», Концерн «Митмонд», ТД «Морис» |
| 11 | ул. Первой Пятилетки от ул. Танкистов до ж/д линии | до 30.04.2026 | ООО «Вим», ООО «Феникс», ИП Ахундова Э. М, ООО «МЭРИ», ИП Аскаров И.Г., ИП Алиева Д.З. |
| 12 | ул. Первой Пятилетки от ул. Танкистов до ул. Марченко | до 30.04.2026 | ООО «Челябинский завод электрооборудования», ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» |
| 13 | ул. Первой Пятилетки (от а/д Меридиан до ул. Артиллерийской – придорожные газоны) | до 30.04.2026 | ГБОУ СПО ССУЗ «Южноуральский государственный технический колледж», Трамвайное депо № 1 (ООО «ЧелябГЭТ»), Автосервис «Корейский мастер» ООО «Инком-Урал», Мир Масел – сеть автоцентров |
| 14 | ул. Первой Пятилетки (от ул. Артиллерийской до ул. Горького вдоль жилых домов) | до 30.04.2026 | ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» |
| 15 | ул. Танкистов от ул. Первой Пятилетки до ул. Салютная | до 30.04.2026 | МБОУ «СОШ № 39» магазин «Магнит», ООО «ЖЭУ-6» |
| 16 | ул. Танкистов от ул. Салютной до ул. Кулибина | до 30.04.2026 | МБОУ «СОШ № 39» |
| 17 | ул. Танкистов от ул. Бажова до ул. 2-я Щербаковская (Разделительная полоса) | до 30.04.2026 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы (Челябинский филиал) |
| 18 | Молодежный сквер | до 30.04.2026 | Администрации Тракторозаводского района, структурные подразделения аппарата Администрации города, Депутатский центр и Исполнительный комитет Тракторозаводского местного отделения партии «Единая Россия» ГБПОУ «Южноуральский государственный технический колледж» |
| 19 | Территория между домами № 18, 20, 20а по ул. Шуменской (включая корт) | до 30.04.2026 | ООО «ЖЭУ– 7», ООО «Комбинат питания», Автостоянка |
| 20 | Сквер на ул. Кудрявцева | до 30.04.2026 | Структурные подразделения аппарата Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Челябинской городской Думы, Правительства и министерств Челябинской области |
| 21 | ул. Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Горького) | до 30.04.2026 | МБОУ «СОШ № 106» ООО «ЖЭУ-4» |
| 22 | ул. Артиллерийская (от № 53 до № 65 – газоны), пустырь между домками № 63а, 63б, 65а, 65б на ул. Потемкина, 41 | до 30.04.2026 | Многопрофильный колледж института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, ООО «ЖЭУ-10» |
| 23 | Территория вокруг расселенного дома № 43 по ул. Потемкина | до 30.04.2026 | ООО УК «Единство» |
| 24 | Территория береговой полосы озера первое вдоль жилых домов № № 1, 1А по пер. Мамина | до 30.04.2026 | МАОУ «СОШ № 59» |
| 25 | Территория домов пер. Мамина (от магистральной теплотрассы, включая футбольное поле) | до 30.04.2026 | ИП Соколов Д.М., ИП Чигвинцев А. В. |
| 26 | пер. Мамина (от домов № 1, 3 по пер. Мамина до магистральной теплотрассы) | до 30.04.2026 | ООО «ЖЭУ – 27» |
| 27 | Береговая полоса озера Первое (со стороны Бродокалмакского тракта, бывший пляж «Чайка») | до 30.04.2026 | ПАО «Форвард» Энерго, Челябинская ТЭЦ-3 |
| 28 | ул. Индустриальная (от дома № 23 до № 37) вдоль частного сектора | до 30.04.2026 | ООО УК ЖЭУ «Терра-2» |
| 29 | ул. Либединского, 45 – 47 (между жилыми домами и ГСК) | до 30.04.2026 | ООО «ЖЭУ-10» |
| 30 | ул. Октябрьская (от дома № 1 до № 5) | до 30.04.2026 | МАОУ «СОШ № 155» ООО «Авто-пар»к |
| 31 | ул. Валдайская (вдоль гаражей) | до 30.04.2026 | ГСК № 400 |
| 32 | ул. Валдайская (от ГСК № 400 до пр. Победы) | до 30.04.2026 | ООО «Ликард», |
| 33 | Треугольник, ограниченный ул. Валдайская, пр. Победы, ул. Бажова | до 30.04.2026 | Автосервис, ИП Крайник А. В., ИП Ларин С. П., ИП Багрянцева О. В., ИП Романов А. Ю., ООО «Новатэк-АЗК» |
| 34 | Территория, прилегающая к путепроводам автодороги «Меридиан», пр. Ленина, ул. Рождественского | до 30.04.2026 | ЮУЖД филиал ОАО «РЖД», «Сатурн», строймаркет |
| 35 | Территория от ул. Рождественского до гаражей (по пер. Артиллерийскому) ул. Артиллерийская (от пер. Артиллерийский до пр. Ленина) – с 2 сторон | до 30.04.2026 | ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» |
| 36 | Территория от ул. Артиллерийской до пр. Ленина вдоль автодороги «Меридиан» | до 30.04.2026 | Автосервис «Арсенал» |
| 37 | Территория от пр. Ленина до ГСК № 402 вдоль автодороги «Меридиан» | до 30.04.2026 | ООО «Мегаполис», ООО «Енисей-Челябинск», Мебельная фабрика «Нэндо», ООО ТД «Уральская кровельная» |
| 38 | Съезд с а/д «Меридиан» на ул. Артиллерийскую, | до 30.04.2026 | ООО «Мегаполис», АО Торговый дом «БоВид», |
| 39 | Территория, прилегающая к ГСК № 402 вдоль автодороги «Меридиан» | до 30.04.2026 | ГСК № 402 |
| 40 | ул. Грибоедова (от ул. Ловина до ул. Савина с двух сторон) | до 30.04.2026 | МБОУ «СОШ № 18» ООО «ЖЭУ-1» |
| 41 | ул. Бажова от ул. Культуры до ул. Героев Танкограда (вдоль частного сектора) | до 30.04.2026 | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» Естественно-технологический факультет |
| 42 | Сквер около ОК «Смена» со стороны ул. Культуры от ул. Карпенко до ул. Бажова | до 30.04.2026 | ОК «Смена» |
| 43 | ул. Бажова от ул. Героев Танкограда до ул. Подольской (вдоль частного сектора). | до 30.04.2026 | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» Естественно-технологический факультет |
| 44 | ул. Бажова от дома № 16 до дома № 38а придорожный газон | до 30.04.2026 | МБОУ «Лицей № 120» |
| 45 | Сквер около ОК «Смена» со стороны ул. Бажова (от ул. Горького до торгового павильона) | до 30.04.2026 | МАОУ «Лицей № 102» ОК «Смена», |
| 46 | Сквер около ОК «Смена» участок со стороны ул. Карпенко (от ул. Горького до ул. Культуры) | до 30.04.2026 | Автостоянка, ОК «Смена» |
| 47 | пер. Передовой (от ул. Крылова до ул. Котина). | до 30.04.2026 | МАОУ «СОШ № 112» МАУЗ ОЗП ГКБ № 8, ООО «ЖЭУ-2» |
| 48 | Территория вдоль магистральных наружных теплотрасс по улицам: ул. 3-я Арзамасская, ул. Танкистов – ул. Салютная, ул. Кудрявцева, ул. Котина сквер ДК «Смена», ул. Валдайская, ул. Малогрузовая | до 30.04.2026 | АО «УСТЭК» |
| 49 | пр. Ленина - ул. Линейная (территория от забора до бордюрного камня проезжей части ул. Линейной), включая территорию автопарковки для сотрудников восточной проходной | до 30.04.2026 | ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ПАО «Форвард» Энерго», (Челябинская ТЭЦ № 2), ООО «Технопарк «Тракторозаводский» |
| 50 | ул. Линейная - территория от фасада здания (сооружения) до бордюрного камня ул. Линейной (в створе отведенного земельного участка + половина санитарного разрыва до соседних зданий (сооружений) - нечетная сторона | до 30.04.2026 | Химчистка «Диана и К», ООО «Кабельные коммуникации», ЗАО «Прайм-Принт», ОАО «МРСК-Урала» филиал «Челябинский РЭС, АО Торговый дом «БоВид», ООО «Техинвест-21», ИП Фролова Л. В. |
| 51 | ул. Линейная - территория от фасада здания (сооружения) до бордюрного камня ул. Линейной (в створе отведенного земельного участка + половина санитарного разрыва до соседних зданий (сооружений) - четная сторона | до 30.04.2026 | ГСК № 403, ООО СТРОЙБАЗА «Чурилово», ЗАО ПКФ «Тракторострой», Группа компаний «Уральская марка», ООО «Компания «Велес», ООО «Уралтехкомплекс», АО ТД «Бовид», ООО «Партнер – Строй», ООО «Челснаб», ООО СК «Геострой», ООО БРУ «Техстрой» |
| 52 | ул. 2-я Эльтонская (от ул. Зальцмана до ул. Трашутина по обе стороны – вторые газоны | до 30.04.2026 | ООО «ЖЭУ-11», ООО УК «Альтернатива» |
| 53 | Территория по ул. Трашутина, 43 и по ул. 1-ой Эльтонской, 13, в том числе за домами по ул. 1-ой Эльтонской,13 | до 30.04.2026 | ООО УК ЖЭУ «Терра2» |
| 54 | Территория по ул. Зальцмана, за домами 48 и 46 | до 30.04.2026 | ООО УК «Альтернатива» |
| 55 | Территория по ул. Зальцмана, 44 (за домами) газон между двором и домом № 46 по ул. Зальцмана | до 30.04.2026 | ООО Агентство «Вертикаль» |
| 56 | Второй газон от ул. Трашутина, 47 до ул. Трашутина, 41 территория за домами 47и 49 по ул. Трашутина | до 30.04.2026 | ООО УК «ДомСтройСервис» |
| 57 | ул. С. Герасимова (четная сторона от ул. Ферганская до ул. Зальцмана) -придорожный газон | до 30.04.2026 | ООО УК ЖЭУ «Терра-2» |
| 58 | Автодорога от пос. 2-ой Стройгородок до пос. ОПМС-42 | до 30.04.2026 | ФГКУ «Оптово-распределительный центр № 27» ЮУЖД филиал ОАО «РЖД» |
| 59 | Микрорайон «Яблочный» | до 30.04.2026 | ООО УК «Академия» |
| 60 | Территория от поворота в ТСН «Тракторосад № 4 через тоннель до главной проходной ТСН «Тракторосад № 4» | до 30.04.2026 | ТСН «Тракторосад № 4» |
| 61 | Территория, расположенная между жилыми домами № 81, 83, 83а и № 77 по ул. Кудрявцева | до 30.04.2026 | ООО «ЖЭУ-10» МКУ со СРЦ несовершеннолетних Тракторозаводского района г. Челябинска |
| 62 | Территория по ул.Артиллерийской от пр.Ленина до пер. Артиллерийского (пр. Ленина, 19а, 19д) | до 30.04.2026 | Музей трудовой и боевой славы ООО «ЧТЗ-Уралтрак» |
| 63 | Бродокалмакский тракт (в створе занимаемого земельного участка до бордюрного камня проезжей части) | до 30.04.2026 | СНТ «Тракторосад №№ 1,2», СНТ «Дружба» |
| 64 | Копейское шоссе - ул. Рождественского (от предприятия ООО «Ажурсталь» до 1 моста) | до 30.04.2026 | ООО ПК «Ажурсталь» |
| 65 | Газон по ул. Горького (в створе) + внутри двора | до 30.04.2026 | ООО ПФ «Мечта» |
| 66 | Газоны вдоль пер. Плотничный, ул. Летной (от ул. Первой Пятилетки до ул. Линейная) | до 30.04.2026 | ООО «Арко», ООО «Челябторгтехника», ООО «Челснаб» |
| 67 | Газоны по ул. Трашутина с выходом на ул. Сергея Герасимова (от ул. 2-я Эльтонская до СНТ «Тракторосад № 3») | до 30.04.2026 | ООО Агрокомплекс «Чурилово» |
| 68 | Газон вдоль пешеходного тротуара по ул. Героев Танкограда | до 30.04.2026 | ИФНС |
| 69 | Участок от ул. 2-Эльтонская ул. Черничной и второй газон по ул. 2-я Эльтонская 40-42 | до 30.04.2026 | ООО УК «Инженерный комплекс» «Западный Луч» |
| 70 | Территория в границах улиц Правдухина, 14, 16 и Грибоедова 25, 27,13 | до 30.04.2026 | Военный комиссариат Тракторозаводского и Ленинского районов города Челябинска |
| 71 | Территория от к/т «Кировец» (пр. Ленина 5 до Тойота центр Челябинск Восток (пр. Ленина 3е) | до 30.04.2026 | OOO ПК «ЧТЗ» |

Исполняющий обязанности заместителя

главы Администрации Тракторозаводского района
города Челябинска                                                                                         А. С. Морозова

Приложение 4

к приказу Администрации

Тракторозаводского района

от _____________2026 № _________

Отчет

об итогах проведенной работы по санитарной очистке и благоустройству территории Тракторозаводского района города Челябинска

с __________ по _________2026 г.

(предоставление еженедельно, четверг до 16-00)

| Количество проверенных объектов в установленный период | Количество выданных уведомлений о необходимости наведения порядка на прилегающей территории | Количество выданных уведомлений, по которым устранены замечания по наведению порядка на прилегающей территории |
| --- | --- | --- |
| Адресный перечень проверенных объектов в установленный период | Фото «до» | Фото «после» |

Структурное подразделение

Администрации Тракторозаводского района _________________________________