

СОВЕТ депутатов тракторозаводского района

города челябинска
второго созыва

|  |
| --- |
|  |

 **РЕШЕНИЕ**

 от 29.09.2022 г. № 20/6

О готовности к работе

в осенне-зимний период 2022-2023г.г.

на территории Тракторозаводского района

города Челябинска

Заслушав информацию заместителя главы Тракторозаводского района Малеева Е.В., в соответствии с Уставом Тракторозаводского района,

**Совет депутатов Тракторозаводского района**

**Р Е Ш А Е Т:**

1. Информацию о готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023г.г. на территории Тракторозаводского района города Челябинска, принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов

Тракторозаводского района В.А. Горбунов

 Приложение

к решению Совета депутатов

Тракторозаводского района

от 29.09.2022 № 20/6

Информация о ходе отопительного сезона 2022-2023г.г.

 Подготовка района к отопительному сезону 2022-2023 годов начата в соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 11.05.2022 г. № 5105 «О подготовке систем теплоснабжения города Челябинска к отопительному сезону 2022-2023 годов».

 Согласно распоряжению коммунальными службами района были разработаны и проведены мероприятия по испытанию тепловых сетей и оборудования теплоисточников на прочность и плотность, которые проводились в 6 этапов.

 В ходе проведения испытаний были выявлены повреждения, которые своевременно устранялись теплосетевыми организациями. За период подготовки района к отопительному сезону было опрессовано 1115 км.

 В летний период была проведена подготовка трех котельных, вся техническая документация подготовлена и передана в УЖКХ.

 Управляющим организациям своевременно проведены мероприятия по подготовке систем теплоснабжения жилого фонда к работе в зимний период 2022-2023 годов.

 Акты готовности получили 40 управляющих компаний, 8 ТСЖ и 3 ЖСК (всего 51 организация – 889 МКД).

 В многоквартирных домах района заменено силами управляющих компаний 5 бойлеров.

 Так же, в 2022 году по адресу ул. Салютная д. 21, ООО УК «Континент» произведена замена бойлера на теплообменник по программе капитального ремонта силами СНОФ «РО Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах Челябинской области».

 Социальные объекты: 11 больниц, 42 детских сада, 42 школы и другие учебные заведения, 2 интерната подготовлены к отопительному сезону в полном объёме.